**INF1636 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Detetive**

1. **Participante**

Felipe Viana Bizzo

1. **Colega de Dupla**

Daniela Maksoud Brazão

1. **Iteração**

**4ª Iteração**

**Data de início:** 18/06/2017

**Data de Encerramento:** 02/07/2017

1. **Tarefas Planejadas**

* Correção dos erros dos limites de movimentação. – Concluído
* Implementação/concerto de bloco de notas e mão dos jogadores. - Concluído
* Implementar palpite e acusação – Não concluído.
* Implementar salvamento e recarga do jogo. – Não concluído.

1. **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**

* A próxima iteração será a apresentação.